FFmpegTools → ijkplayer

FFmpeg 迁移清单与集成计划

将 FFmpegTools 项目的 FFmpeg 命令行封装功能迁移至 ijkplayer 架构

版本: v1.0

日期: 2026-04-17

# 1  项目概述与背景

## 1.1  当前项目架构 (FFmpegTools)

FFmpegTools 是一个 Android 平台的 FFmpeg 命令行封装库，通过 JNI 允许 Java 层执行 FFmpeg 命令（如视频转码、流媒体下载转封装等）。项目直接将 FFmpeg 的命令行工具源码（ffmpeg.c 等）编译进 Android 共享库中。

项目由 3 个模块组成：

| 模块 | 架构 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ffmpeg-cmd | armeabi-v7a | 32位核心库，包含 Java API + JNI + C 源码 + 预编译 libffmpeg.so |
| ffmpeg-cmd64 | arm64-v8a | 64位库，仅提供预编译 SO 文件，Java 代码全部在 ffmpeg-cmd 中 |
| app | 示例应用 | 演示如何使用库的各种功能 |

## 1.2  目标架构 (ijkplayer)

ijkplayer 是 Bilibili 开源的音视频播放器，通过 FFmpeg C API 进行集成，将 FFmpeg 编译为单一的 libijkffmpeg.so。关键差异：

| 对比项 | FFmpegTools | ijkplayer |
| --- | --- | --- |
| FFmpeg 集成方式 | 命令行工具源码 (ffmpeg.c) | C API 调用 (libavcodec 等) |
| FFmpeg 版本 | 未明确（约 FFmpeg 3.x/4.x） | Bilibili fork FFmpeg 4.0 |
| 编码器支持 | 启用（支持转码/编码） | 禁用 (--disable-encoders) |
| Muxer 支持 | 启用 | 禁用 (--disable-muxers) |
| 构建系统 | CMake (CMakeLists.txt) | ndk-build (Android.mk) |
| SO 库名称 | libffmpeg.so + libffmpeg-cmd.so | libijkffmpeg.so + libijkplayer.so + libijksdl.so |
| 命令行执行 | 支持 (ffmpeg_exec) | 不支持 |

## 1.3  迁移目标

- 将 FFmpegTools 的命令行执行能力迁移到 ijkplayer 架构中

- 复用 ijkplayer 已编译的 libijkffmpeg.so，避免重复编译 FFmpeg

- 保持 Java 层 API 兼容性，最小化上层代码改动

- 统一构建系统，采用 ijkplayer 的 Android.mk 方案

# 2  源代码迁移清单

## 2.1  需要迁移的文件总览

以下是需要从 FFmpegTools 迁移到 ijkplayer 架构中的全部源代码文件：

### A. C/C++ Native 层（6 个文件）

| # | 文件路径 | 类型 | 优先级 | 迁移说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cpp/ffmpeg_cmd.c | 核心 | 必须 | JNI 桥接层，包含命令执行、流下载、回调机制 |
| 2 | cpp/ffmpeg_cmd.h | 头文件 | 必须 | 声明全局变量、结构体、函数原型 |
| 3 | cpp/ffmpeg_thread.c | 核心 | 必须 | 线程管理，异步执行 ffmpeg 命令 |
| 4 | cpp/ffmpeg_thread.h | 头文件 | 必须 | 线程操作接口声明 |
| 5 | cpp/android_log.h | 工具 | 必须 | Android 日志封装，桥接 FFmpeg 日志到 logcat |
| 6 | cpp/native-lib.cpp | 废弃 | 可跳过 | 已注释的测试文件，未被 CMake 编译 |

### B. FFmpeg 命令行工具源码（5 个文件）

| # | 文件路径 | 类型 | 优先级 | 迁移说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | cpp/ffmpeg/ffmpeg.c | 核心引擎 | 必须 | 4920 行，转码主引擎，从 main() 改造为 ffmpeg_exec() |
| 8 | cpp/ffmpeg/ffmpeg.h | 核心头文件 | 必须 | 定义所有核心数据结构和函数接口 |
| 9 | cpp/ffmpeg/ffmpeg_opt.c | 选项解析 | 必须 | 解析命令行参数，初始化转码数据结构 |
| 10 | cpp/ffmpeg/ffmpeg_filter.c | 滤镜处理 | 必须 | 滤镜图配置与管理 |
| 11 | cpp/ffmpeg/cmdutils.c | 通用工具 | 必须 | 51 个导出函数，命令行解析/选项管理/错误处理 |
| 12 | cpp/ffmpeg/cmdutils.h | 通用工具 | 必须 | 选项系统、解析器、帮助信息等数据结构定义 |
| 13 | cpp/ffmpeg/config.h | 编译配置 | 需重新生成 | 74KB，由 configure 自动生成，需根据 ijkplayer 配置重新生成 |

### C. Java 层（5 个文件）

| # | 文件路径 | 类型 | 优先级 | 迁移说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | FFmpegCmd.java | JNI 桥接 | 必须 | 核心 JNI 接口，需修改包名和加载的 SO 名称 |
| 15 | FFmpegUtil.java | 任务调度 | 必须 | 任务队列管理，单例模式，Handler 线程切换 |
| 16 | FFmpegFactory.java | 工厂类 | 必须 | 15+ 个命令构建方法，可直接迁移 |
| 17 | FFmepgTask.java | 数据模型 | 必须 | 任务 Bean 类，可直接迁移 |
| 18 | FLog.java | 工具类 | 必须 | 简单日志封装，可直接迁移 |

### D. FFmpeg 头文件目录（include/）

include/ 目录下的 FFmpeg 公共头文件数量较多（约 130+ 个文件），分布在以下子目录中：

| 头文件目录 | 对应 FFmpeg 模块 | 迁移策略 |
| --- | --- | --- |
| include/libavcodec/ | 编解码库 | 无需迁移，使用 ijkplayer FFmpeg 头文件 |
| include/libavformat/ | 封装格式库 | 无需迁移，使用 ijkplayer FFmpeg 头文件 |
| include/libavutil/ | 工具库 | 无需迁移，使用 ijkplayer FFmpeg 头文件 |
| include/libavfilter/ | 滤镜库 | 无需迁移，使用 ijkplayer FFmpeg 头文件 |
| include/libswresample/ | 音频重采样 | 无需迁移，使用 ijkplayer FFmpeg 头文件 |
| include/libswscale/ | 视频缩放 | 无需迁移，使用 ijkplayer FFmpeg 头文件 |
| include/libavdevice/ | 设备库 | 无需迁移，ijkplayer 未启用 |
| include/libavresample/ | 重采样库 | 无需迁移，使用 ijkplayer FFmpeg 头文件 |
| include/libpostproc/ | 后处理库 | 无需迁移，ijkplayer 未启用 |
| include/compat/ | 兼容性层 | 无需迁移，使用 ijkplayer FFmpeg 头文件 |

重要说明：这些头文件不需要迁移，因为 ijkplayer 编译 FFmpeg 时会生成自己的头文件。迁移后只需修改 C 源代码中的 #include 路径指向 ijkplayer 的头文件目录即可。

### E. 预编译 SO 文件

| # | 文件 | 类型 | 迁移说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | libs/armeabi-v7a/libffmpeg.so | 预编译库 | 不迁移，替换为 ijkplayer 的 libijkffmpeg.so |
| 20 | libs/arm64-v8a/libffmpeg.so | 预编译库 | 不迁移，替换为 ijkplayer 的 libijkffmpeg.so |

# 3  依赖关系分析

## 3.1  源文件依赖图

以下是迁移文件之间的完整依赖关系：

FFmpegCmd.java (Java JNI 入口)

- ↓ System.loadLibrary("ffmpeg-cmd")

ffmpeg_cmd.c (JNI 实现)

- ↓ #include "ffmpeg_cmd.h"

- ↓ #include "ffmpeg_thread.h"

- ↓ #include "android_log.h"

- ↓ #include "cmdutils.h"

- ↓ 调用 ffmpeg_exec() [ffmpeg.c]

- ↓ 调用 libavformat/libavcodec/libavfilter/libswresample API

ffmpeg_thread.c (线程管理)

- ↓ #include "ffmpeg.h"

- ↓ 调用 ffmpeg_exec() [ffmpeg.c]

- ↓ 调用 sigterm_handler() [ffmpeg.h]

ffmpeg.c (转码引擎)

- ↓ #include "ffmpeg.h"

- ↓ #include "cmdutils.h"

- ↓ 调用 ffmpeg_parse_options() [ffmpeg_opt.c]

- ↓ 调用 configure_filtergraph() [ffmpeg_filter.c]

ffmpeg_opt.c (选项解析)

- ↓ #include "ffmpeg.h"

- ↓ #include "cmdutils.h"

ffmpeg_filter.c (滤镜处理)

- ↓ #include "ffmpeg.h"

cmdutils.c (通用工具)

- ↓ #include "config.h"

- ↓ #include "cmdutils.h"

ffmpeg.h / cmdutils.h / config.h (头文件)

- ↓ #include 各个 libav*/头文件

## 3.2  外部库依赖

| 库名称 | FFmpegTools 中的用途 | ijkplayer 中的状态 | 迁移影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| libavcodec | 编解码 | 已包含在 libijkffmpeg.so | 无影响，直接链接 |
| libavformat | 封装/解封装 | 已包含在 libijkffmpeg.so | 无影响，直接链接 |
| libavutil | 工具函数 | 已包含在 libijkffmpeg.so | 无影响，直接链接 |
| libavfilter | 滤镜处理 | 已包含在 libijkffmpeg.so | 无影响，直接链接 |
| libswresample | 音频重采样 | 已包含在 libijkffmpeg.so | 无影响，直接链接 |
| libswscale | 视频缩放 | 已包含在 libijkffmpeg.so | 无影响，直接链接 |
| libavresample | 重采样（旧版） | 可能未包含 | 需检查，如缺失则需启用或替换为 swresample |
| libavdevice | 设备采集 | 未启用 | 如不需要设备采集功能则无影响 |
| libpostproc | 后处理 | 未启用 | 如不需要后处理功能则无影响 |
| z (zlib) | 压缩解压 | 已链接 | 无影响 |
| OpenSLES | 音频输出 | 已包含在 libijksdl.so | 无影响 |
| android/log | Android 日志 | 系统库 | 无影响 |

# 4  关键冲突与风险分析

## 4.1  编译配置冲突 (config.h)

这是迁移过程中最大的风险点。FFmpegTools 的 config.h 和 ijkplayer 编译 FFmpeg 时生成的 config.h 存在显著差异：

| 配置项 | FFmpegTools config.h | ijkplayer FFmpeg 配置 |
| --- | --- | --- |
| CONFIG_AVCODEC | =1 (启用) | =1 (启用) |
| CONFIG_AVFORMAT | =1 (启用) | =1 (启用) |
| CONFIG_AVFILTER | =1 (启用) | =1 (启用) |
| CONFIG_SWRESAMPLE | =1 (启用) | =1 (启用) |
| CONFIG_SWSCALE | =1 (启用) | =1 (启用) |
| CONFIG_ENCODERS | =部分启用 (libx264 等) | =0 (全部禁用) |
| CONFIG_MUXERS | =部分启用 (mp4/flv 等) | =0 (全部禁用) |
| CONFIG_FILTERS | =部分启用 | =精简配置中禁用 |
| CONFIG_AVDEVICE | =0 | =0 |
| CONFIG_POSTPROC | =未确认 | =0 |
| CONFIG_NETWORK | =1 | =1 |
| FFmpeg 版本 | 约 3.x/4.x | Bilibili fork 4.0 |

风险说明：

- 编码器被禁用：FFmpegTools 的转码功能（如 H264 编码、AAC 编码）将无法使用，需要在 ijkplayer 的 FFmpeg 编译配置中启用所需编码器

- Muxer 被禁用：无法将视频封装为 MP4/FLV 等格式，需要启用对应的 muxer

- 滤镜被精简：水印、缩放等滤镜功能可能不可用，需要启用对应滤镜

- FFmpeg 版本差异：如果版本不一致，可能存在 API 更新问题

## 4.2  cmdutils.c 冲突

ijkplayer 已有自己的 ff_cmdutils.c（精简版，7.7KB），而 FFmpegTools 使用的是完整版 cmdutils.c（51 个导出函数）。两者存在以下冲突：

- 函数名重复：ff_cmdutils.c 已定义 print_error、filter_codec_opts、grow_array、get_rotation 等函数

- 解决方案：将 FFmpegTools 的完整版 cmdutils.c 放在独立目录，通过命名空间隔离（如重命名为 ffmpeg_cmdutils.c/h），或者合并两个版本的函数

## 4.3  构建系统差异

| 差异项 | FFmpegTools | ijkplayer |
| --- | --- | --- |
| 构建系统 | CMake (CMakeLists.txt) | ndk-build (Android.mk) |
| SO 库名称 | libffmpeg-cmd.so | 需新建或扩展 libijkplayer.so |
| NDK 版本 | 20.0.5594570 | 可能不同，需统一 |
| 多架构支持 | 2 个独立模块 | 5 个架构并行编译 |

# 5  迁移实施计划

## 5.1  阶段一：环境准备与依赖处理

- 克隆 ijkplayer 项目代码

- 执行 init-android.sh 拉取 FFmpeg 源码

- 修改 FFmpeg 编译配置（config/module.sh），启用必要的编码器、muxer 和滤镜：

  - --enable-encoder=libx264,aac,libfdk_aac 等所需编码器

  - --enable-muxer=mp4,flv,mpegts 等所需封装器

  - --enable-filter=scale,overlay,aresample,amix 等所需滤镜

  - --enable-protocol=file,rtsp,rtmp,tcp,hls 等所需协议

  - --enable-avresample（如果 ffmpeg_cmd.c 使用了旧版重采样 API）

- 重新编译 FFmpeg：./compile-ffmpeg.sh clean && ./compile-ffmpeg.sh all

- 验证编译产物包含所有必要的符号

## 5.2  阶段二：C/C++ 源代码迁移

- 在 ijkmedia/ 下创建新目录 ijkmedia/ijkffmpeg_cmd/，用于存放迁移的源代码

- 复制以下文件到新目录：

  - ffmpeg_cmd.c / ffmpeg_cmd.h

  - ffmpeg_thread.c / ffmpeg_thread.h

  - android_log.h

- 复制 FFmpeg 命令行工具源码到 ijkmedia/ijkffmpeg_cmd/ffmpeg/：

  - ffmpeg.c / ffmpeg.h

  - ffmpeg_opt.c

  - ffmpeg_filter.c

  - cmdutils.c / cmdutils.h（重命名为 ffmpeg_cmdutils.c/h 以避免冲突）

- 修改源代码中的头文件包含路径：

  - 将 #include "include/libavcodec/..." 修改为 #include "libavcodec/..."

  - 将 #include "cmdutils.h" 修改为 #include "ffmpeg_cmdutils.h"

  - 确保所有 #include 指向 ijkplayer 编译产物的头文件目录

- 处理 config.h 兼容性：

  - 使用 ijkplayer 编译 FFmpeg 时生成的 config.h

  - 如有必要，添加条件编译宏解决版本差异

## 5.3  阶段三：构建系统适配

- 创建 ijkmedia/ijkffmpeg_cmd/Android.mk：

  - LOCAL_SRC_FILES: 添加所有迁移的 .c 文件

  - LOCAL_C_INCLUDES: 指向 ijkplayer 的 FFmpeg 头文件目录

  - LOCAL_SHARED_LIBRARIES: 添加 ijkffmpeg

  - LOCAL_LDLIBS: 添加 -llog -lz -lOpenSLES

  - LOCAL_MODULE: 设置为 ijkffmpegcmd

- 在 ijkmedia/Android.mk 中添加 include 指令

- 在 ijkplayer 的 Android.mk 中添加对 ijkffmpegcmd 的依赖

- 更新 Application.mk 确保构建配置正确

## 5.4  阶段四：Java 层迁移

- 将 Java 文件迁移到 ijkplayer 的 Java 模块中：

  - FFmpegCmd.java → 修改包名和 System.loadLibrary("ijkffmpegcmd")

  - FFmpegUtil.java → 直接迁移，修改包名

  - FFmpegFactory.java → 直接迁移，修改包名

  - FFmepgTask.java → 直接迁移，修改包名

  - FLog.java → 直接迁移，修改包名

- 更新 JNI 函数名以匹配新的 Java 包名

- 确保所有 Java 层的回调接口正确工作

## 5.5  阶段五：测试与验证

- 编译验证：确保所有源代码无编译错误

- 功能测试：逐一验证以下功能：

  - RTSP 转 MP4（buildRtsp2Mp4）

  - FLV 转 MP4（buildFlv2Mp4）

  - 视频裁剪（cutVideoTime）

  - 添加水印（addWaterMark）

  - 流媒体 dump（dump_stream / dump_Rtsp_h265）

  - 进度回调和取消功能

- 性能测试：对比迁移前后的转码性能

- 兼容性测试：确保播放和转码功能不互干扰

# 6  文件迁移映射表

以下表格展示了每个文件的源位置和目标位置：

| 源位置 (FFmpegTools) | 目标位置 (ijkplayer) |
| --- | --- |
| ffmpeg-cmd/src/main/cpp/ffmpeg_cmd.c | ijkmedia/ijkffmpeg_cmd/ffmpeg_cmd.c |
| ffmpeg-cmd/src/main/cpp/ffmpeg_cmd.h | ijkmedia/ijkffmpeg_cmd/ffmpeg_cmd.h |
| ffmpeg-cmd/src/main/cpp/ffmpeg_thread.c | ijkmedia/ijkffmpeg_cmd/ffmpeg_thread.c |
| ffmpeg-cmd/src/main/cpp/ffmpeg_thread.h | ijkmedia/ijkffmpeg_cmd/ffmpeg_thread.h |
| ffmpeg-cmd/src/main/cpp/android_log.h | ijkmedia/ijkffmpeg_cmd/android_log.h |
| ffmpeg-cmd/src/main/cpp/ffmpeg/ffmpeg.c | ijkmedia/ijkffmpeg_cmd/ffmpeg/ffmpeg.c |
| ffmpeg-cmd/src/main/cpp/ffmpeg/ffmpeg.h | ijkmedia/ijkffmpeg_cmd/ffmpeg/ffmpeg.h |
| ffmpeg-cmd/src/main/cpp/ffmpeg/ffmpeg_opt.c | ijkmedia/ijkffmpeg_cmd/ffmpeg/ffmpeg_opt.c |
| ffmpeg-cmd/src/main/cpp/ffmpeg/ffmpeg_filter.c | ijkmedia/ijkffmpeg_cmd/ffmpeg/ffmpeg_filter.c |
| ffmpeg-cmd/src/main/cpp/ffmpeg/cmdutils.c | ijkmedia/ijkffmpeg_cmd/ffmpeg/ffmpeg_cmdutils.c (重命名) |
| ffmpeg-cmd/src/main/cpp/ffmpeg/cmdutils.h | ijkmedia/ijkffmpeg_cmd/ffmpeg/ffmpeg_cmdutils.h (重命名) |
| ffmpeg-cmd/src/main/cpp/ffmpeg/config.h | 使用 ijkplayer 编译产物的 config.h |
| ffmpeg-cmd/src/main/cpp/CMakeLists.txt | ijkmedia/ijkffmpeg_cmd/Android.mk (重写) |
| .../FFmpegCmd.java | ijkplayer-java 模块中 (修改包名) |
| .../FFmpegUtil.java | ijkplayer-java 模块中 (修改包名) |
| .../FFmpegFactory.java | ijkplayer-java 模块中 (修改包名) |
| .../FFmepgTask.java | ijkplayer-java 模块中 (修改包名) |
| .../FLog.java | ijkplayer-java 模块中 (修改包名) |
| libs/*/libffmpeg.so | 不迁移，使用 libijkffmpeg.so 替代 |
| include/ 目录全部头文件 | 不迁移，使用 ijkplayer 的头文件 |

# 7  重要注意事项

## 7.1  必须修改的编译配置

在 ijkplayer 的 config/module.sh 中，至少需要添加以下配置项才能支持 FFmpegTools 的转码功能：

- --enable-encoder=libx264,aac,libfdk_aac,pcm_s16le,pcm_s24le 等所需编码器

- --enable-muxer=mp4,flv,mpegts,avi,mov 等所需封装器

- --enable-filter=scale,overlay,aresample,amix,fps,format 等所需滤镜

- --enable-protocol=file,rtsp,rtmp,tcp,udp,hls,http,pipe 等所需协议

- --enable-demuxer=对应的解封装器

- 如果使用了外部库（如 libx264），还需要 --enable-libx264 等

- --enable-avresample（如果代码中使用了旧版重采样 API）

## 7.2  JNI 函数名修改

Java 包名更改后，必须同步修改 ffmpeg_cmd.c 中的 JNI 函数名。例如：

原始：Java_com_jdpxiaoming_ffmpeg_cmd_FFmpegCmd_exec

修改为：Java_tv_danmaku_ijk_media_player_ffmpeg_FFmpegCmd_exec（根据实际包名调整）

## 7.3  线程安全与资源竞争

ijkplayer 本身作为播放器会占用解码线程和硬件资源。在同时进行播放和转码时，需要注意：

- CPU 资源竞争：转码可能导致播放卡顿

- 内存压力：转码需要大量内存，可能影响播放器稳定性

- 建议在播放器空闲时执行转码任务，或者设置转码线程优先级低于播放线程

## 7.4  SO 库体积影响

启用编码器和 muxer 会显著增大 libijkffmpeg.so 的体积。预估影响：

- 当前 ijkplayer 精简版 libijkffmpeg.so：约 5-10 MB

- 启用编码器后：可能增加到 15-25 MB

- 建议使用 module-lite.sh 为基础，按需启用编码器，控制体积增长

# 8  工作量估算

| # | 任务 | 难度 | 预估工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境搭建与 FFmpeg 重编译 | 高 | 1-2 天 | 启用编码器/muxer/滤镜可能需调试 |
| 2 | C 源代码迁移与修改 | 高 | 2-3 天 | 包含头文件路径修改、冲突解决 |
| 3 | Android.mk 构建配置 | 中 | 0.5-1 天 | 从 CMake 迁移到 ndk-build |
| 4 | Java 层迁移与 JNI 适配 | 中 | 0.5-1 天 | 包名修改、JNI 函数名更新 |
| 5 | 编译调试 | 中 | 1-2 天 | 解决链接错误、符号缺失等问题 |
| 6 | 功能测试与验证 | 中 | 1-2 天 | 逐一验证各项功能 |
|  | 合计 |  | 5-11 天 | 取决于编译问题的复杂度 |

—— 迁移计划结束 ——